PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SOLUÇÕES DE TI e TELECOM

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TI – PROFESSIONAL SERVICES

Projeto: Documentação de Processos – Banco de Dados

Proposta 1505/2017-versão 01

Para: Construdecor

Data 01/11/2017

DOCUMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DO DBA PARA IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS NA INAUGURAÇÃO DE NOVAS LOJAS

Este documento integra o processo de implantação do Sistema de Banco de dados das novas lojas. As atividades abaixo devem ser executadas por um profissional especializado em SQL Server.

Para que a implementação do banco de dados seja executada com excelência, o DBA deve se atentar aos seguintes requisitos:

Requisições necessárias:

- Verificar se a equipe SAP entregou a replicação pronta do ECC Enterprise Central Component (Base de Dados do SAP);

- Server2: 10.184.120.51 Servidor Central do SVC Sistema de Vendas de Contingência (Local);

- Server1: 10.186.211.12 Servidor do ECC - replica para o Servidor 10.184.120.51;

- Utilizando tecnologia PI o Server1 replica para o Server2 (Este processo é executado automaticamente);

- Verificar se o nome do Banco de Dados é: DB_SVC_PII_WEB;

- Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados atual é o SGBD – SQL Server 2012 – Management Studio.

- É importante que o DBA saiba que o SVC replica os dados pela tecnologia de replicação Full e replicação diferencial;

- Replicação Full (Backup Completo) são todos os dados das tabelas do servidor 10.184.120.51 nas lojas SOLDIMAC;

- Replicação Diferencial (Backup Diferencial) são as partes dos dados, somente o que foi alterado (Este processo é executado automaticamente de 15 em 15 minutos;

Segue abaixo os endereços IP´s das lojas atuais.

- IP da Loja Anchieta: 10.184.100.54;

- IP da Loja Guarulhos: 10.184.80.202;

- IP da Loja RIB_PRETO: 10.184.49.202;

- IP da Loja SJ_CAMPOS: 10.184.57.202;

Como acessar os servidores de Dados

É necessário instalar o SQL Server na versão da loja e importar os objetos através da replicação full.

A possível mudança de versão de sistema SQL SERVER não compromete a funcionalidade dos objetos.

Especificação:

Para acessar o banco de dados utilize os dados de usuários e senhas de autenticações abaixo listado:

Usuários que acessam o banco de dados DB_SVC_PII_WEB:

User: PI_SVC_WEB

Senha: PI_SVC_WEB

User: SVC_WEB

Senha: SVC_WEB

A Replicação Full é efetuada após a importação dos dados de forma automática, essa replicação afeta 150 tabelas, e tem a duração estimada de 7 dias.

Após a replicação Full, você deverá analisar os logs de eventos monitor de visualização de eventos do banco de dados, para verificar se após a replicação ocorreu algum erro de serviço ou de replicação de tabela.

Após a análise dos eventos, o profissional deverá editar um relatório com os erros tratados, ou qualquer outra anomalia no sistema.

É importante saber que, finalizado a replicação Full, a próxima replicação será executada nos próximos 15 minutos, esta replicação é a replicação diferencial que afeta 46 tabelas.

Abaixo segue a lista com o nome das 46 tabelas replicadas do SAP pelo SVC. Replicação Diferencial:

- dbo.ADRC;

- dbo.ESTOQUE_DEP;

- dbo.KNA1;

- dbo.KNVP;

- dbo.MVKE;

- dbo.PRECOS;

- dbo.PRODUTO;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_DADOS;

- dbo.SVC_OV_FORMA_DE_PAGTO;

- dbo.SVC_OV_ITEM;

- dbo.ZCSVAT003;

- dbo.ZCSVAT005;

- dbo.ZCSVAT014;

- dbo.ZCSVAT034;

- dbo.ZCSVAT048;

- dbo.ZTBLES0003_R;

Replicação Full:

- BUKRS_WERKS;

- T052;

- WERKS_VKORG;

- WRF3;

- ZCSINTT103;

- ZCSINTT800;

- ZCSINTT802;

- ZCSVAT013;

- ZCSVAT018;

- ZCSVAT033;

- ZCSVAT035;

- ZCSVAT036;

- ZCSVAT039;

- ZCSVAT041;

- ZCSVAT050;

- ZCSVAT059;

- ZCSVAT065;

- ZCSVAT070;

- Zles1009;

- Zles1015;

- ZPOSCST010;

- ZPOSCST016;

- ZTBLES0001;

- ZTBLES0002;

- ZTBSD0002;

- ZCSVAT016;

- ZCSVAT043;

- ZCSVAT057;

- ZCSVAT063;

OBS: As tabelas acima são as tabelas PAI que replicam com o SAP.

As tabelas abaixo replicam com a loja a cada 15 minutos programados no serviço DBA_SQL_INTEGRACAO

Para a tabela dbo.ADRC temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ADRC_RPL_Anchieta;

- dbo.ADRC_RPL_Guarulhos;

- dbo.ADRC_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ADRC_RPL_SJ_CAMPOS;

- dbo.ADRC_RPL_TAMBORE;

Para a tabela dbo.ESTOQUE_DEP temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_Anchieta;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.KNA1 temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.KNA1_RPL_Anchieta;

- dbo.KNA1_RPL_Guarulhos;

- dbo.KNA1_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.KNA1_RPL_SJ_CAMPOS;

- dbo.KNA1_RPL_Tambore;

Para a tabela dbo.KNVP temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.KNVP_RPL;

- dbo.KNVP_Anchieta;

- dbo.KNVP_RPL_Guarulhos;

- dbo.KNVP_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.KNVP_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.MVKE temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.MVKE_RPL;

- dbo.MVKE_RPL_Anchieta;

- dbo.MVKE_RPL_Guarulhos;

- dbo.MVKE_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.MVKE_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.PRECOS temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.PRECOS_RPL;

- dbo.PRECOS_RPL_Anchieta;

- dbo.PRECOS_RPL_Guarulhos;

- dbo.PRECOS_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.PRECOS_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.PRODUTO temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.PRODUTO_RPL;

- dbo.PRODUTO_RPL_Anchieta;

- dbo.PRODUTO_RPL_Guarulhos;

- dbo.PRODUTO_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.PRODUTO_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.ZCSVAT003 temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ZCSVAT003_RPL;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_GUarulhos;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.ZCSVAT005 temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ZCSVAT005_RPL;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.ZCSVAT014 temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ZCSVAT014_RPL;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.ZCSVAT034 temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ZCSVAT034_RPL;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.ZCSVAT048 temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ZCSVAT048_RPL;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_SJ_CAMPOS;

Para a tabela dbo.ZTBLES0003_R temos as tabelas de replicações abaixo:

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_Anchieta;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_SJ_CAMPOS;

OBS: As tabelas acima são as replicações das lojas no servidor 10.184.210.51.

Scripts

Quando o SAP insere os dados nas tabelas PAI, é necessário que separe os dados para cada loja. As separações são executadas de forma instantânea por uma trigger de separações, instalados nas tabelas PAI. Segue abaixo o nome das triggers de triagem dos dados no servidor 10.184.210.51.

Para a tabela dbo.ADRC temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ADRC_Anchieta;

- T_DELETE_ADRC_Guarulhos;

- T_DELETE_ADRC_RIB_PRETO;

- T_DELETE_ADRC_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ADRC_Tambore;

- T_INSERT_ADRC_Anchieta;

- T_INSERT_ADRC_Guarulhos;

- T_INSERT_ADRC_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ADRC_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ADRC_Tambore;

- T_UPDATE_ADRC_Anchieta;

- T_UPDATE_ADRC_Guarulhos;

- T_UPDATE_ADRC_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ADRC_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ADRC_Tambore;

Para a tabela dbo.ESTOQUE_DEP temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ESTOQUE_DEP_Anchieta;

- T_DELETE_ESTOQUE_DEP_Guarulhos;

- T_DELETE_ESTOQUE_DEP_RIB_PRETO;

- T_DELETE_ESTOQUE_DEP_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ESTOQUE_DEP_Tambore;

- T_INSERT_ESTOQUE_DEP_Anchieta;

- T_INSERT_ESTOQUE_DEP_Guarulhos;

- T_INSERT_ESTOQUE_DEP_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ESTOQUE_DEP_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ESTOQUE_DEP_Tambore;

- T_UPDATE_ESTOQUE_DEP_Anchieta;

- T_UPDATE_ESTOQUE_DEP_Guarulhos;

- T_UPDATE_ESTOQUE_DEP_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ESTOQUE_DEP_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ESTOQUE_DEP_Tambore;

Para a tabela dbo.KNA1 temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_KNA1_Anchieta;

- T_DELETE_KNA1_Guarulhos;

- T_DELETE_KNA1_RIB_PRETO;

- T_DELETE_KNA1_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_KNA1_Tambore;

- T_INSERT_KNA1_Anchieta;

- T_INSERT_KNA1_Guarulhos;

- T_INSERT_KNA1_RIB_PRETO;

- T_INSERT_KNA1_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_KNA1_Tambore;

- T_UPDATE_KNA1_Anchieta;

- T_UPDATE_KNA1_Guarulhos;

- T_UPDATE_KNA1_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_KNA1_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_KNA1_Tambore;

Para a tabela dbo.KNVP temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_KNVP_Anchieta;

- T_DELETE_KNVP_Guarulhos;

- T_DELETE_KNVP_RIB_PRETO;

- T_DELETE_KNVP_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_KNVP_Tambore;

- T_INSERT_KNVP_Anchieta;

- T_INSERT_KNVP_Guarulhos;

- T_INSERT_KNVP_RIB_PRETO;

- T_INSERT_KNVP_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_KNVP_Tambore;

- T_UPDATE_KNVP_Anchieta;

- T_UPDATE_KNVP_Guarulhos;

- T_UPDATE_KNVP_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_KNVP_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_KNVP_Tambore;

Para a tabela dbo.MVKE temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_MVKE_Anchieta;

- T_DELETE_MVKE_Guarulhos;

- T_DELETE_MVKE_RIB_PRETO;

- T_DELETE_MVKE_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_MVKE_Tambore;

- T_INSERT_MVKE_Anchieta;

- T_INSERT_MVKE_Guarulhos;

- T_INSERT_MKVE_RIB_PRETO;

- T_INSERT_MKVE_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_MKVE_Tambore;

- T_UPDATE_MKVE_Anchieta;

- T_UPDATE_MKVE_Guarulhos;

- T_UPDATE_MKVE_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_MKVE_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_MKVE_Tambore;

Para a tabela dbo.PRECOS temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_PRECOS_Anchieta;

- T_DELETE_PRECOS_Guarulhos;

- T_DELETE_PRECOS_RIB_PRETO;

- T_DELETE_PRECOS_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_PRECOS_Tambore;

- T_INSERT_PRECOS_Anchieta;

- T_INSERT_PRECOS_Guarulhos;

- T_INSERT_PRECOS_RIB_PRETO;

- T_INSERT_PRECOS_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_PRECOS_Tambore;

- T_UPDATE_PRECOS_Anchieta;

- T_UPDATE_PRECOS_Guarulhos;

- T_UPDATE_PRECOS_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_PRECOS_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_PRECOS_Tambore;

Para a tabela dbo.PRODUTO temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_PRODUTO_Anchieta;

- T_DELETE_PRODUTO_Guarulhos;

- T_DELETE_PRODUTO_RIB_PRETO;

- T_DELETE_PRODUTO_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_PRODUTO_Tambore;

- T_INSERT_PRODUTO_Anchieta;

- T_INSERT_PRODUTO_Guarulhos;

- T_INSERT_PRODUTO_RIB_PRETO;

- T_INSERT_PRODUTO_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_PRODUTO_Tambore;

- T_UPDATE_PRODUTO_Anchieta;

- T_UPDATE_PRODUTO_Guarulhos;

- T_UPDATE_PRODUTO_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_PRODUTO_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_PRODUTO_Tambore;

Para a tabela dbo.ZCSVAT003 temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ZCSVAT003_Anchieta;

- T_DELETE_ZCSVAT003_Guarulhos;

- T_DELETE_ZCSVAT003 _RIB_PRETO;

- T_DELETE_ZCSVAT003_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ZCSVAT003_Tambore;

- T_INSERT_ZCSVAT003_Anchieta;

- T_INSERT_ZCSVAT003 _Guarulhos;

- T_INSERT_ZCSVAT003_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ZCSVAT003_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ZCSVAT003_Tambore;

- T_UPDATE_ZCSVAT003_Anchieta;

- T_UPDATE_ZCSVAT003_Guarulhos;

- T_UPDATE_ZCSVAT003_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ZCSVAT003_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ZCSVAT003_Tambore;

Para a tabela dbo.ZCSVAT005 temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ZCSVAT005_Anchieta;

- T_DELETE_ZCSVAT005_Guarulhos;

- T_DELETE_ZCSVAT005 _RIB_PRETO;

- T_DELETE_ZCSVAT005_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ZCSVAT005_Tambore;

- T_INSERT_ZCSVAT005_Anchieta;

- T_INSERT_ZCSVAT005 _Guarulhos;

- T_INSERT_ZCSVAT005_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ZCSVAT005_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ZCSVAT005_Tambore;

- T_UPDATE_ZCSVAT005_Anchieta;

- T_UPDATE_ZCSVAT005_Guarulhos;

- T_UPDATE_ZCSVAT005_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ZCSVAT005_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ZCSVAT005_Tambore;

Para a tabela dbo.ZCSVAT014 temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ZCSVAT014_Anchieta;

- T_DELETE_ZCSVAT014_Guarulhos;

- T_DELETE_ZCSVAT014 _RIB_PRETO;

- T_DELETE_ZCSVAT014_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ZCSVAT014_Tambore;

- T_INSERT_ZCSVAT014_Anchieta;

- T_INSERT_ZCSVAT014 _Guarulhos;

- T_INSERT_ZCSVAT014_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ZCSVAT014_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ZCSVAT014_Tambore;

- T_UPDATE_ZCSVAT014_Anchieta;

- T_UPDATE_ZCSVAT014_Guarulhos;

- T_UPDATE_ZCSVAT014_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ZCSVAT014_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ZCSVAT014_Tambore;

Para a tabela dbo.ZCSVAT034 temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ZCSVAT034_Anchieta;

- T_DELETE_ZCSVAT034_Guarulhos;

- T_DELETE_ZCSVAT034 _RIB_PRETO;

- T_DELETE_ZCSVAT034_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ZCSVAT034_Tambore;

- T_INSERT_ZCSVAT034_Anchieta;

- T_INSERT_ZCSVAT034 _Guarulhos;

- T_INSERT_ZCSVAT034_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ZCSVAT034_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ZCSVAT034_Tambore;

- T_UPDATE_ZCSVAT034_Anchieta;

- T_UPDATE_ZCSVAT034_Guarulhos;

- T_UPDATE_ZCSVAT034_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ZCSVAT034_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ZCSVAT034_Tambore;

Para a tabela dbo.ZCSVAT048 temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ZCSVAT048_Anchieta;

- T_DELETE_ZCSVAT048_Guarulhos;

- T_DELETE_ZCSVAT048_RIB_PRETO;

- T_DELETE_ZCSVAT048_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ZCSVAT048_Tambore;

- T_INSERT_ZCSVAT048_Anchieta;

- T_INSERT_ZCSVAT048 _Guarulhos;

- T_INSERT_ZCSVAT048_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ZCSVAT048_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ZCSVAT048_Tambore;

- T_UPDATE_ZCSVAT048_Anchieta;

- T_UPDATE_ZCSVAT048_Guarulhos;

- T_UPDATE_ZCSVAT048_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ZCSVAT048_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ZCSVAT048_Tambore;

Para a tabela dbo.ZTBLES0003 temos as triggers abaixo:

- T_DELETE_ZTBLES0003_R_Anchieta;

- T_DELETE_ZTBLES0003_R_Guarulhos;

- T_DELETE_ZTBLES0003_R_RIB_PRETO;

- T_DELETE_ZTBLES0003_R_SJ_CAMPOS;

- T_DELETE_ZTBLES0003_R_Tambore;

- T_INSERT_ZTBLES0003_R_Anchieta;

- T_INSERT_ZTBLES0003_R _Guarulhos;

- T_INSERT_ZTBLES0003_R_RIB_PRETO;

- T_INSERT_ZTBLES0003_R_SJ_CAMPOS;

- T_INSERT_ZTBLES0003_R_Tambore;

- T_UPDATE_ZTBLES0003_R_Anchieta;

- T_UPDATE_ZTBLES0003_R_Guarulhos;

- T_UPDATE_ZTBLES0003_R_RIB_PRETO;

- T_UPDATE_ZTBLES0003_R_SJ_CAMPOS;

- T_UPDATE_ZTBLES0003_R_Tambore;

Segue abaixo as especificações de todos os objetos:

Objetos da carga de todos os valores do Sistema SVC da filial Guarulhos (Replicação Diferencial)

- dbo.ADRC;

- dbo.ESTOQUE_DEP;

- dbo.KNA1;

- dbo.KNVP;

- dbo.MVKE;

- dbo.PRECOS;

- dbo.PRODUTO;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_DADOS;

- dbo.SVC_OV_FORMA_DE_PAGTO;

- dbo.SVC_OV_ITEM;

- dbo.ZCSVAT003;

- dbo.ZCSVAT005;

- dbo.ZCSVAT014;

- dbo.ZCSVAT034;

- dbo.ZCSVAT048;

- dbo.ZTBLES0003_R;

Replicação Full:

- BUKRS_WERKS;

- T052;

- WERKS_VKORG;

- WRF3;

- ZCSINTT103;

- ZCSINTT800;

- ZCSINTT802;

- ZCSVAT013;

- ZCSVAT018;

- ZCSVAT033;

- ZCSVAT035;

- ZCSVAT036;

- ZCSVAT039;

- ZCSVAT041;

- ZCSVAT050;

- ZCSVAT059;

- ZCSVAT065;

- ZCSVAT070;

- Zles1009;

- Zles1015;

- ZPOSCST010;

- ZPOSCST016;

- ZTBLES0001;

- ZTBLES0002;

- ZTBSD0002;

- ZCSVAT016;

- ZCSVAT043;

- ZCSVAT057;

- ZCSVAT063;

Replicação diff

- dbo.ADRC_RPL_Guarulhos;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos;

- dbo.KNA1_RPL_Guarulhos;

- dbo.KNVP_RPL_Guarulhos;

- dbo.MVKE_RPL_Guarulhos;

- dbo.PRECOS_RPL_Guarulhos;

- dbo.PRODUTO_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_Guarulhos;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_Guarulhos;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL_HISTORICO;

Script de replicação das regras de negócios do Sistema SVC da filial Guarulhos

- dbo.DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_R_RPL_Guarulhos;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_Guarulhos;

Serviços que chamam as regras acima:

- DBA_REPLICACAO_DIFF;

  - KNA1_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:05:09 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

DELETE FROM KNA1_RPL_Guarulhos WHERE KUNNR in (SELECT KUNNR FROM KNA1)

INSERT INTO KNA1 (MANDT, KUNNR, LAND1, NAME1, ORT01, PSTLZ, REGIO, SORTL, STRAS, TELF1, TELFX, XCPDK, ADRNR, ADR6_MAIL1, STCD1, STCD2, KTOKD, LZONE, STKZN, STCD3, LOEVM)

SELECT MANDT, KUNNR, LAND1, NAME1, ORT01, PSTLZ, REGIO, SORTL, STRAS, TELF1, TELFX, XCPDK, ADRNR, ADR6_MAIL1, STCD1, STCD2, KTOKD, LZONE, STKZN, STCD3, LOEVM

FROM KNA1_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

--DELETE KNA1_RPL_Guarulhos WHERE CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE[KNA1]

SET ADR6_MAIL1 = [KNA1_RPL_Guarulhos].ADR6_MAIL1,

ADRNR = [KNA1_RPL_Guarulhos].ADRNR,

KTOKD = [KNA1_RPL_Guarulhos].KTOKD,

KUNNR = [KNA1_RPL_Guarulhos].KUNNR,

LAND1 = [KNA1_RPL_Guarulhos].LAND1,

LOEVM = [KNA1_RPL_Guarulhos].LOEVM,

LZONE = [KNA1_RPL_Guarulhos].LZONE,

MANDT = [KNA1_RPL_Guarulhos].MANDT,

NAME1 = [KNA1_RPL_Guarulhos].NAME1,

ORT01 = [KNA1_RPL_Guarulhos].ORT01,

PSTLZ = [KNA1_RPL_Guarulhos].PSTLZ,

REGIO = [KNA1_RPL_Guarulhos].REGIO,

SORTL = [KNA1_RPL_Guarulhos].SORTL,

STCD1 = [KNA1_RPL_Guarulhos].STCD1,

STCD2 = [KNA1_RPL_Guarulhos].STCD2,

STCD3 = [KNA1_RPL_Guarulhos].STCD3,

STKZN = [KNA1_RPL_Guarulhos].STKZN,

TRAS = [KNA1_RPL_Guarulhos].STRAS,

TELF1 = [KNA1_RPL_Guarulhos].TELF1,

TELFX = [KNA1_RPL_Guarulhos].TELFX,

XCPDK = [KNA1_RPL_Guarulhos].XCPDK

FROM [KNA1] INNER JOIN [KNA1_RPL_Guarulhos]

ON [KNA1].[MANDT] = [KNA1_RPL_Guarulhos].[MANDT]

AND [KNA1].[KUNNR] = [KNA1_RPL_Guarulhos].[KUNNR]

AND KNA1_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE KNA1_RPL_Guarulhos FROM [KNA1] INNER JOIN KNA1_RPL_Guarulhos

ON [KNA1].[MANDT] = KNA1_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [KNA1].[KUNNR] = KNA1_RPL_Guarulhos.[KUNNR]

AND KNA1_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE KNA1_RPL_Guarulhos SET  CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO KNA1 (MANDT, KUNNR, LAND1, NAME1, ORT01, PSTLZ, REGIO, SORTL, STRAS, TELF1, TELFX, XCPDK, ADRNR, ADR6_MAIL1, STCD1, STCD2, KTOKD, LZONE, STKZN, STCD3, LOEVM)

SELECT MANDT,KUNNR,LAND1,NAME1,ORT01,PSTLZ,REGIO,SORTL,STRAS,TELF1,TELFX,XCPDK,ADRNR,ADR6_MAIL1,STCD1,STCD2,KTOKD,LZONE,STKZN,STCD3,LOEVM

FROM KNA1_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

--Truncate Table KNA1_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - ADRC_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:01:54 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

DELETE FROM ADRC_RPL_Guarulhos WHERE ADDRNUMBER in (SELECT ADDRNUMBER FROM ADRC)

INSERT INTO ADRC (CLIENT, ADDRNUMBER, DATE_FROM, NATION, DATE_TO, CITY1, CITY2, POST_CODE1, STREET, HOUSE_NUM1, HOUSE_NUM2, COUNTRY, REGION)

SELECT CLIENT, ADDRNUMBER, DATE_FROM, NATION, DATE_TO, CITY1, CITY2, POST_CODE1, STREET, HOUSE_NUM1, HOUSE_NUM2, COUNTRY, REGION

FROM ADRC_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

--DELETE  ADRC_RPL_Guarulhos WHERE  CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [ADRC]

SET ADDRNUMBER = [ADRC_RPL_Guarulhos].ADDRNUMBER,

CITY1 = [ADRC_RPL_Guarulhos].CITY1,

CITY2 = [ADRC_RPL_Guarulhos].CITY2,

CLIENT = [ADRC_RPL_Guarulhos].CLIENT,

COUNTRY = [ADRC_RPL_Guarulhos].COUNTRY,

DATE_FROM = [ADRC_RPL_Guarulhos].DATE_FROM,

DATE_TO = [ADRC_RPL_Guarulhos].DATE_TO,

HOUSE_NUM1 = [ADRC_RPL_Guarulhos].HOUSE_NUM1,

HOUSE_NUM2 = [ADRC_RPL_Guarulhos].HOUSE_NUM2,

NATION = [ADRC_RPL_Guarulhos].NATION,

POST_CODE1 = [ADRC_RPL_Guarulhos].POST_CODE1,

REGION = [ADRC_RPL_Guarulhos].REGION,

STREET = [ADRC_RPL_Guarulhos].STREET

FROM [ADRC] INNER JOIN [ADRC_RPL_Guarulhos]

ON [ADRC].[CLIENT] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[CLIENT]

AND [ADRC].[ADDRNUMBER] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[ADDRNUMBER]

AND [ADRC].[DATE_FROM] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[DATE_FROM]

AND [ADRC].[NATION] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[NATION]

AND [ADRC_RPL_Guarulhos].[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE [ADRC_RPL_Guarulhos] FROM [ADRC] INNER JOIN [ADRC_RPL_Guarulhos]

ON [ADRC].[CLIENT] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[CLIENT]

AND [ADRC].[ADDRNUMBER] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[ADDRNUMBER]

AND [ADRC].[DATE_FROM] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[DATE_FROM]

AND [ADRC].[NATION] = [ADRC_RPL_Guarulhos].[NATION]

AND [ADRC_RPL_Guarulhos].[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE [ADRC_RPL_Guarulhos] SET  CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ADRC (CLIENT, ADDRNUMBER, DATE_FROM, NATION, DATE_TO, CITY1, CITY2, POST_CODE1, STREET, HOUSE_NUM1, HOUSE_NUM2, COUNTRY, REGION)

SELECT CLIENT, ADDRNUMBER, DATE_FROM, NATION, DATE_TO, CITY1, CITY2, POST_CODE1, STREET, HOUSE_NUM1, HOUSE_NUM2, COUNTRY, REGION

FROM ADRC_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

--Truncate Table ADRC_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

  - ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:04:23 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO ESTOQUE_DEP (CENTRO, DEPOSITO, ESTOQUE_MAX, ESTOQUE_MIN, LOTE, MATERIAL, QTDADE_ESTOQUE, QTDADE_LIVRE, QTDADE_RESERVADO, TIPO, UNIDADE)

SELECT CENTRO, DEPOSITO, ESTOQUE_MAX, ESTOQUE_MIN, LOTE, MATERIAL, QTDADE_ESTOQUE, QTDADE_LIVRE, QTDADE_RESERVADO, TIPO,UNIDADE

FROM ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos WHERE CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [ESTOQUE_DEP]

SET CENTRO = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.CENTRO,

DEPOSITO = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.DEPOSITO,

ESTOQUE_MAX = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.ESTOQUE_MAX,

ESTOQUE_MIN = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.ESTOQUE_MIN,

LOTE = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.LOTE,

MATERIAL = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.MATERIAL,

QTDADE_ESTOQUE = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.QTDADE_ESTOQUE,

QTDADE_LIVRE = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.QTDADE_LIVRE,

QTDADE_RESERVADO = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.QTDADE_RESERVADO,

TIPO = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.TIPO,

UNIDADE = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.UNIDADE

FROM [ESTOQUE_DEP] INNER JOIN ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos

ON [ESTOQUE_DEP].[MATERIAL] = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[MATERIAL]

AND [ESTOQUE_DEP].[CENTRO] = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[CENTRO]

AND [ESTOQUE_DEP].[DEPOSITO] = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[DEPOSITO]

AND ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos

FROM [ESTOQUE_DEP] INNER JOIN ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos

ON [ESTOQUE_DEP].[MATERIAL] = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[MATERIAL]

AND [ESTOQUE_DEP].[CENTRO] = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[CENTRO]

AND [ESTOQUE_DEP].[DEPOSITO] = ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[DEPOSITO]

AND ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos SET CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ESTOQUE_DEP (CENTRO,DEPOSITO, ESTOQUE_MAX, ESTOQUE_MIN, LOTE, MATERIAL, QTDADE_ESTOQUE, QTDADE_LIVRE, QTDADE_RESERVADO, TIPO,UNIDADE)

SELECT CENTRO, DEPOSITO, ESTOQUE_MAX, ESTOQUE_MIN, LOTE, MATERIAL, QTDADE_ESTOQUE, QTDADE_LIVRE, QTDADE_RESERVADO, TIPO, UNIDADE

FROM ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - KNVP_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:05:57 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO KNVP (DEFPA, KNREF, KUNN2, KUNNR, LIFNR, MANDT, PARNR, PARVW, PARZA, PERNR, SPART, VKORG, VTWEG)

SELECT DEFPA, KNREF, KUNN2, KUNNR, LIFNR, MANDT, PARNR, PARVW, PARZA, PERNR, SPART, VKORG, VTWEG

FROM KNVP_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE KNVP_RPL_Guarulhos WHERE CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [KNVP]

SET DEFPA = KNVP_RPL_Guarulhos.DEFPA,

KNREF = KNVP_RPL_Guarulhos.KNREF,

KUNN2 = KNVP_RPL_Guarulhos.KUNN2,

KUNNR = KNVP_RPL_Guarulhos.KUNNR,

LIFNR = KNVP_RPL_Guarulhos.LIFNR,

MANDT = KNVP_RPL_Guarulhos.MANDT,

PARNR = KNVP_RPL_Guarulhos.PARNR,

PARVW = KNVP_RPL_Guarulhos.PARVW,

PARZA = KNVP_RPL_Guarulhos.PARZA,

PERNR = KNVP_RPL_Guarulhos.PERNR,

SPART = KNVP_RPL_Guarulhos.SPART,

VKORG = KNVP_RPL_Guarulhos.VKORG,

VTWEG = KNVP_RPL_Guarulhos.VTWEG

FROM [KNVP] INNER JOIN KNVP_RPL_Guarulhos

ON [KNVP].[MANDT] = KNVP_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [KNVP].[KUNNR] = KNVP_RPL_Guarulhos.[KUNNR]

AND [KNVP].[VKORG] = KNVP_RPL_Guarulhos.[VKORG]

AND [KNVP].[VTWEG] = KNVP_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

AND [KNVP].[SPART] = KNVP_RPL_Guarulhos.[SPART]

AND [KNVP].[PARVW] = KNVP_RPL_Guarulhos.[PARVW]

AND [KNVP].[PARZA] = KNVP_RPL_Guarulhos.[PARZA]

AND KNVP_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE KNVP_RPL_Guarulhos FROM [KNVP] INNER JOIN KNVP_RPL_Guarulhos

ON [KNVP].[MANDT] = KNVP_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [KNVP].[KUNNR] = KNVP_RPL_Guarulhos.[KUNNR]

AND [KNVP].[VKORG] = KNVP_RPL_Guarulhos.[VKORG]

AND [KNVP].[VTWEG] = KNVP_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

AND [KNVP].[SPART] = KNVP_RPL_Guarulhos.[SPART]

AND [KNVP].[PARVW] = KNVP_RPL_Guarulhos.[PARVW]

AND [KNVP].[PARZA] = KNVP_RPL_Guarulhos.[PARZA]

AND KNVP_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE  KNVP_RPL_Guarulhos

SET CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO KNVP (DEFPA, KNREF, KUNN2, KUNNR, LIFNR, MANDT, PARNR, PARVW, PARZA, PERNR, SPART, VKORG, VTWEG)

SELECT DEFPA, KNREF, KUNN2, KUNNR, LIFNR, MANDT, PARNR, PARVW, PARZA, PERNR, SPART, VKORG, VTWEG

FROM KNVP_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE KNVP_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - MVKE_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:06:35 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO MVKE (MANDT,MATNR,PRAT1,PRAT2,PRAT3,PRAT4,PRATA,VKORG,VTWEG,LVORM)

SELECT MANDT,MATNR,PRAT1,PRAT2,PRAT3,PRAT4,PRATA,VKORG,VTWEG,LVORM

FROM MVKE_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE MVKE_RPL_Guarulhos WHERE  CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Comit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [MVKE]

SET MANDT = MVKE_RPL_Guarulhos.MANDT,

MATNR = MVKE_RPL_Guarulhos.MATNR,

PRAT1 = MVKE_RPL_Guarulhos.PRAT1,

PRAT2 = MVKE_RPL_Guarulhos.PRAT2,

PRAT3 = MVKE_RPL_Guarulhos.PRAT3,

PRAT4 = MVKE_RPL_Guarulhos.PRAT4,

PRATA = MVKE_RPL_Guarulhos. PRATA,

VKORG = MVKE_RPL_Guarulhos.VKORG,

LVORM = MVKE_RPL_Guarulhos.LVORM,

VTWEG = MVKE_RPL_Guarulhos.VTWEG

FROM [MVKE] INNER JOIN MVKE_RPL_Guarulhos

ON [MVKE].[MANDT] = MVKE_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [MVKE].[MATNR] = MVKE_RPL_Guarulhos.[MATNR]

AND [MVKE].[VKORG] = MVKE_RPL_Guarulhos.[VKORG]

AND [MVKE].[VTWEG] = MVKE_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

AND MVKE_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE MVKE_RPL_Guarulhos FROM [MVKE] INNER JOIN MVKE_RPL_Guarulhos

ON [MVKE].[MANDT] = MVKE_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [MVKE].[MATNR] = MVKE_RPL_Guarulhos.[MATNR]

AND [MVKE].[VKORG] = MVKE_RPL_Guarulhos.[VKORG]

AND [MVKE].[VTWEG] = MVKE_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

AND MVKE_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE MVKE_RPL_Guarulhos SET  CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO MVKE (MANDT,MATNR,PRAT1,PRAT2,PRAT3,PRAT4,PRATA,VKORG,VTWEG,LVORM)

SELECT MANDT,MATNR,PRAT1,PRAT2,PRAT3,PRAT4,PRATA,VKORG,VTWEG,LVORM

FROM MVKE_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE MVKE_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --print 'Commit sucesso'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - PRECOS_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_Guarulhos;

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_Guarulhos] Script Date: 11/17/2017 3:40:07 PM ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER proc [dbo].[DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_Guarulhos]

as

BEGIN TRAN

INSERT INTO PRECOS (DATAB, DATBI, KBETR, KNUMH, MATNR, VKORG, VTWEG, WERKS)

SELECT DATAB, DATBI, KBETR, KNUMH, MATNR, VKORG, VTWEG, WERKS

FROM PRECOS_RPL_Guarulhos nolock

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE PRECOS_RPL_Guarulhos WHERE CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN Commit tran --print 'Comit sucesso'

END

ELSE Rollback tran

Begin tran

UPDATE [PRECOS] SET DATAB = PRECOS_RPL_Guarulhos.DATAB,

DATBI = PRECOS_RPL_Guarulhos.DATBI,

KBETR = PRECOS_RPL_Guarulhos.KBETR,

KNUMH = PRECOS_RPL_Guarulhos.KNUMH,

MATNR = PRECOS_RPL_Guarulhos.MATNR,

VKORG = PRECOS_RPL_Guarulhos.VKORG,

VTWEG = PRECOS_RPL_Guarulhos.VTWEG,

WERKS = PRECOS_RPL_Guarulhos.WERKS

FROM [PRECOS] INNER JOIN PRECOS_RPL_Guarulhos

ON [PRECOS].[VKORG] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[VKORG]

and [PRECOS].[VTWEG] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

and [PRECOS].[WERKS] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[WERKS]

and [PRECOS].[MATNR] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[MATNR]

and PRECOS_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE PRECOS_RPL_Guarulhos FROM [PRECOS] INNER JOIN PRECOS_RPL_Guarulhos

ON [PRECOS].[VKORG] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[VKORG]

and [PRECOS].[VTWEG] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

and [PRECOS].[WERKS] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[WERKS]

and [PRECOS].[MATNR] = PRECOS_RPL_Guarulhos.[MATNR]

and PRECOS_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE PRECOS_RPL_Guarulhos SET CMD_FLAG = 'I'

insert into PRECOS (DATAB,DATBI,KBETR,KNUMH,MATNR,VKORG,VTWEG,WERKS)

select DATAB,DATBI,KBETR,KNUMH,MATNR,VKORG,VTWEG,WERKS

from PRECOS_RPL_Guarulhos nolock

where CMD_FLAG = 'I'

Truncate Table PRECOS_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN Commit tran --print 'Comit sucesso'

END

ELSE Rollback tran

  - PRODUTO_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:07:37 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO PRODUTO (COD_BARRA, DESCR, MATERIAL, MMSTA, PESO, PESO_UM, QTEMBMOVIM, UM,WERKS)

SELECT COD_BARRA, DESCR, MATERIAL, MMSTA, PESO, PESO_UM, QTEMBMOVIM, UM, WERKS

FROM  PRODUTO_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE PRODUTO_RPL_Guarulhos WHERE CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [PRODUTO]

SET COD_BARRA = PRODUTO_RPL_Guarulhos.COD_BARRA,

DESCR = PRODUTO_RPL_Guarulhos.DESCR,

MATERIAL = PRODUTO_RPL_Guarulhos.MATERIAL,

MMSTA = PRODUTO_RPL_Guarulhos.MMSTA,

PESO = PRODUTO_RPL_Guarulhos.PESO,

PESO_UM = PRODUTO_RPL_Guarulhos.PESO_UM,

QTEMBMOVIM = PRODUTO_RPL_Guarulhos.QTEMBMOVIM,

UM = PRODUTO_RPL_Guarulhos.UM,

WERKS = PRODUTO_RPL_Guarulhos.WERKS

FROM [PRODUTO] INNER JOIN PRODUTO_RPL_Guarulhos

ON [PRODUTO].[WERKS] = PRODUTO_RPL_Guarulhos.[WERKS]

AND [PRODUTO].[MATERIAL] = PRODUTO_RPL_Guarulhos.[MATERIAL]

AND PRODUTO_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE PRODUTO_RPL_Guarulhos FROM [PRODUTO] INNER JOIN PRODUTO_RPL_Guarulhos

ON [PRODUTO].[WERKS] = PRODUTO_RPL_Guarulhos.[WERKS]

AND [PRODUTO].[MATERIAL] = PRODUTO_RPL_Guarulhos.[MATERIAL]

AND PRODUTO_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE PRODUTO_RPL_Guarulhos SET  CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO PRODUTO (COD_BARRA, DESCR, MATERIAL, MMSTA, PESO, PESO_UM, QTEMBMOVIM, UM, WERKS)

SELECT COD_BARRA,DESCR,MATERIAL,MMSTA,PESO,PESO_UM,QTEMBMOVIM,UM,WERKS

FROM PRODUTO_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE PRODUTO_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - ZCSVAT003_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:08:26 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO ZCSVAT003 (BAIRRO, CELULAR, CEP, CIDADE, CODIGO_ID_VA, COMPLEMENTO, CPF_VA, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, DATA_MODIF, DATA_SENHA, DEPTO_VA, EMAIL, ENDERECO, HORA_MODIF, MANDT, MULTIPLO, NOME_VA, NUMERO, PAIS, PERFIL, PERFIL_ADMIN, PERNR, SENHA_VA, SENHA_VA1, SENHA_VA2, SENHA_VA3, TELEFONE, TIPO, UF, USER_MODIF, USER_MODIF_SAP, USUARIO_VA)

SELECT BAIRRO, CELULAR, CEP, CIDADE, CODIGO_ID_VA, COMPLEMENTO, CPF_VA, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, DATA_MODIF, DATA_SENHA, DEPTO_VA, EMAIL, ENDERECO, HORA_MODIF, MANDT, MULTIPLO, NOME_VA, NUMERO, PAIS, PERFIL, PERFIL_ADMIN, PERNR,SENHA_VA, SENHA_VA1, SENHA_VA2, SENHA_VA3, TELEFONE, TIPO, UF, USER_MODIF, USER_MODIF_SAP, USUARIO_VA

FROM ZCSVAT003_RPL_Guarulhos nolock

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE ZCSVAT003_RPL_Guarulhos WHERE  CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [ZCSVAT003]

SET BAIRRO = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.BAIRRO,

CELULAR = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.CELULAR,

CEP = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.CEP,

CIDADE = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.CIDADE,

CODIGO_ID_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.CODIGO_ID_VA,

COMPLEMENTO = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.COMPLEMENTO,

CPF_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.CPF_VA,

DATA_FIM_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.DATA_FIM_VA,

DATA_INI_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.DATA_INI_VA,

DATA_MODIF = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.DATA_MODIF,

DATA_SENHA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.DATA_SENHA,

DEPTO_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.DEPTO_VA,

EMAIL = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.EMAIL,

ENDERECO = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.ENDERECO,

HORA_MODIF = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.HORA_MODIF,

MANDT = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.MANDT,

MULTIPLO = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.MULTIPLO,

NOME_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.NOME_VA,

NUMERO = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.NUMERO,

PAIS = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.PAIS,

PERFIL = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.PERFIL,

PERFIL_ADMIN = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.PERFIL_ADMIN,

PERNR = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.PERNR,

SENHA_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.SENHA_VA,

SENHA_VA1 = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.SENHA_VA1,

SENHA_VA2 = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.SENHA_VA2,

SENHA_VA3 = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.SENHA_VA3,

TELEFONE = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.TELEFONE,

TIPO = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.TIPO,

UF = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.UF,

USER_MODIF = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.USER_MODIF,

USER_MODIF_SAP = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.USER_MODIF_SAP,

USUARIO_VA = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.USUARIO_VA

FROM [ZCSVAT003] INNER JOIN ZCSVAT003_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT003].[MANDT] = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT003].[USUARIO_VA] = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.[USUARIO_VA]

AND ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE ZCSVAT003_RPL_Guarulhos FROM [ZCSVAT003] INNER JOIN ZCSVAT003_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT003].[MANDT] = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT003].[USUARIO_VA] = ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.[USUARIO_VA]

AND ZCSVAT003_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE  ZCSVAT003_RPL_Guarulhos SET  CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ZCSVAT003 (BAIRRO, CELULAR, CEP, CIDADE, CODIGO_ID_VA, COMPLEMENTO, CPF_VA, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, DATA_MODIF, DATA_SENHA, DEPTO_VA, EMAIL, ENDERECO, HORA_MODIF, MANDT, MULTIPLO, NOME_VA, NUMERO, PAIS, PERFIL, PERFIL_ADMIN, PERNR, SENHA_VA, SENHA_VA1, SENHA_VA2, SENHA_VA3, TELEFONE, TIPO, UF, USER_MODIF, USER_MODIF_SAP, USUARIO_VA)

SELECT BAIRRO, CELULAR, CEP, CIDADE, CODIGO_ID_VA, COMPLEMENTO, CPF_VA, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, DATA_MODIF, DATA_SENHA, DEPTO_VA, EMAIL, ENDERECO, HORA_MODIF, MANDT, MULTIPLO, NOME_VA, NUMERO, PAIS, PERFIL, PERFIL_ADMIN, PERNR, SENHA_VA, SENHA_VA1, SENHA_VA2, SENHA_VA3, TELEFONE, TIPO,UF, USER_MODIF, USER_MODIF_SAP, USUARIO_VA

FROM  ZCSVAT003_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE ZCSVAT003_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - ZCSVAT005_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:08:52 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_Guarulhos]

AS

INSERT INTO ZCSVAT005 (CENTRO, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, EMPRESA, MANDT, PERFIL, SPART, USUARIO_VA, VKORG, VTWEG)

SELECT CENTRO, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, EMPRESA, MANDT, PERFIL, SPART, USUARIO_VA, VKORG, VTWEG

FROM ZCSVAT005_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

BEGIN TRAN

UPDATE [ZCSVAT005]

SET CENTRO = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.CENTRO,

DATA_FIM_VA = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.DATA_FIM_VA,

DATA_INI_VA = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.DATA_INI_VA,

EMPRESA = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.EMPRESA,

MANDT = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.MANDT,

PERFIL = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.PERFIL,

SPART = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.SPART,

USUARIO_VA = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.USUARIO_VA,

VKORG = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.VKORG,

VTWEG = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.VTWEG

FROM [ZCSVAT005] INNER JOIN ZCSVAT005_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT005].[MANDT] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT005].[USUARIO_VA] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[USUARIO_VA]

AND [ZCSVAT005].[EMPRESA] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[EMPRESA]

AND [ZCSVAT005].[CENTRO] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[CENTRO]

AND [ZCSVAT005].[VKORG] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[VKORG]

AND [ZCSVAT005].[VTWEG] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

AND [ZCSVAT005].[SPART] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[SPART]

AND ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE  ZCSVAT005_RPL_Guarulhos FROM [ZCSVAT005] INNER JOIN ZCSVAT005_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT005].[MANDT] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT005].[USUARIO_VA] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[USUARIO_VA]

AND [ZCSVAT005].[EMPRESA] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[EMPRESA]

AND [ZCSVAT005].[CENTRO] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[CENTRO]

AND [ZCSVAT005].[VKORG] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[VKORG]

AND [ZCSVAT005].[VTWEG] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[VTWEG]

AND [ZCSVAT005].[SPART] = ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[SPART]

AND ZCSVAT005_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE  ZCSVAT005_RPL_Guarulhos SET  CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ZCSVAT005 (CENTRO, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, EMPRESA, MANDT, PERFIL, SPART, USUARIO_VA, VKORG, VTWEG)

SELECT CENTRO, DATA_FIM_VA, DATA_INI_VA, EMPRESA, MANDT, PERFIL, SPART, USUARIO_VA, VKORG, VTWEG

FROM ZCSVAT005_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE ZCSVAT005_RPL_Guarulhos

COMMIT TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - ZCSVAT014_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:08:58 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER proc [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_Guarulhos]

as

BEGIN TRAN

INSERT INTO ZCSVAT014 (ATRIB, BUKRS, CONTADOR, EXPANDE, IOF_FIXO, IOF_VAR, JUROS, MANDT, NCREDITO, PARCELA, TIPO, WERKS, ZTERM)

SELECT ATRIB, BUKRS, CONTADOR, EXPANDE, IOF_FIXO, IOF_VAR, JUROS, MANDT, NCREDITO, PARCELA, TIPO, WERKS, ZTERM

FROM ZCSVAT014_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE ZCSVAT014_RPL_Guarulhos WHERE  CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [ZCSVAT014]

SET ATRIB = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.ATRIB,

BUKRS = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.BUKRS,

CONTADOR = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.CONTADOR,

EXPANDE = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.EXPANDE,

IOF_FIXO = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.IOF_FIXO,

IOF_VAR = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.IOF_VAR,

JUROS = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.JUROS,

MANDT = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.MANDT,

NCREDITO = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.NCREDITO,

PARCELA = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.PARCELA,

TIPO = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.TIPO,

WERKS = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.WERKS,

ZTERM = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.ZTERM

FROM [ZCSVAT014] INNER JOIN ZCSVAT014_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT014].[MANDT] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT014].[BUKRS] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[BUKRS]

AND [ZCSVAT014].[WERKS] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[WERKS]

AND [ZCSVAT014].[TIPO] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[TIPO]

AND [ZCSVAT014].[PARCELA] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[PARCELA]

AND [ZCSVAT014].[CONTADOR] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[CONTADOR]

AND ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE ZCSVAT014_RPL_Guarulhos FROM [ZCSVAT014] INNER JOIN

ZCSVAT014_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT014].[MANDT] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT014].[BUKRS] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[BUKRS]

AND [ZCSVAT014].[WERKS] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[WERKS]

AND [ZCSVAT014].[TIPO] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[TIPO]

AND [ZCSVAT014].[PARCELA] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[PARCELA]

AND [ZCSVAT014].[CONTADOR] = ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[CONTADOR]

AND ZCSVAT014_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE  ZCSVAT014_RPL_Guarulhos SET  CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ZCSVAT014 (ATRIB, BUKRS, CONTADOR, EXPANDE, IOF_FIXO, IOF_VAR, JUROS, MANDT, NCREDITO, PARCELA, TIPO, WERKS, ZTERM)

SELECT ATRIB, BUKRS, CONTADOR, EXPANDE, IOF_FIXO, IOF_VAR, JUROS, MANDT, NCREDITO, PARCELA, TIPO, WERKS, ZTERM

FROM ZCSVAT014_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE ZCSVAT014_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - ZCSVAT034_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:09:01 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO ZCSVAT034 (ADD_DIURNO, ADD_NOTURNO, ADICIONAL_1, ADICIONAL_2, ADICIONAL_3, ADICIONAL_4, ADICIONAL_5,BUKRS,CEP_FINAL, CEP_INICIAL, DATA, DESCRICAO, DIA_ENTREGAFRETE, FRE_PESO_TON, FRE_PESO_TON_ESP, FRETE_GRATIS, HORA, MANDT, QUADRILATERO, ROTINA_ADICIONAL, [ROUTE], TP_SAIDA, USUARIO_SAP, VALOR,WERKS)

SELECT ADD_DIURNO, ADD_NOTURNO, ADICIONAL_1, ADICIONAL_2, ADICIONAL_3, ADICIONAL_4, ADICIONAL_5, BUKRS, CEP_FINAL, CEP_INICIAL, DATA, DESCRICAO, DIA_ENTREGAFRETE, FRE_PESO_TON, FRE_PESO_TON_ESP, FRETE_GRATIS, HORA,MANDT, QUADRILATERO, ROTINA_ADICIONAL, [ROUTE], TP_SAIDA, USUARIO_SAP, VALOR, WERKS

FROM ZCSVAT034_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE ZCSVAT034_RPL_Guarulhos WHERE CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [ZCSVAT034]

SET ADD_DIURNO = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ADD_DIURNO,

ADD_NOTURNO = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ADD_NOTURNO,

ADICIONAL_1 = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ADICIONAL_1,

ADICIONAL_2 = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ADICIONAL_2,

ADICIONAL_3 = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ADICIONAL_3,

ADICIONAL_4 = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ADICIONAL_4,

ADICIONAL_5 = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ADICIONAL_5,

BUKRS = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.BUKRS,

CEP_FINAL = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.CEP_FINAL,

CEP_INICIAL = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.CEP_INICIAL,

DATA = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.DATA,

DESCRICAO = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.DESCRICAO,

DIA_ENTREGAFRETE = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.DIA_ENTREGAFRETE,

FRE_PESO_TON = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.FRE_PESO_TON,

FRE_PESO_TON_ESP = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.FRE_PESO_TON_ESP,

FRETE_GRATIS = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.FRETE_GRATIS,

HORA = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.HORA,

MANDT = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.MANDT,

QUADRILATERO = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.QUADRILATERO,

ROTINA_ADICIONAL = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.ROTINA_ADICIONAL,

[ROUTE] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[ROUTE],

TP_SAIDA = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.TP_SAIDA,

USUARIO_SAP = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.USUARIO_SAP,

VALOR = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.VALOR,

WERKS = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.WERKS

FROM [ZCSVAT034] INNER JOIN ZCSVAT034_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT034].[MANDT] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT034].[BUKRS] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[BUKRS]

AND [ZCSVAT034].[WERKS] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[WERKS]

AND [ZCSVAT034].[TP_SAIDA] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[TP_SAIDA]

AND [ZCSVAT034].[CEP_INICIAL] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[CEP_INICIAL]

AND [ZCSVAT034].[CEP_FINAL] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[CEP_FINAL]

AND ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE ZCSVAT034_RPL_Guarulhos FROM [ZCSVAT034] INNER JOIN ZCSVAT034_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT034].[MANDT] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT034].[BUKRS] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[BUKRS]

AND [ZCSVAT034].[WERKS] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[WERKS]

AND [ZCSVAT034].[TP_SAIDA] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[TP_SAIDA]

AND [ZCSVAT034].[CEP_INICIAL] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[CEP_INICIAL]

AND [ZCSVAT034].[CEP_FINAL] = ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[CEP_FINAL]

AND ZCSVAT034_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE ZCSVAT034_RPL_Guarulhos SET CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ZCSVAT034 (ADD_DIURNO, ADD_NOTURNO, ADICIONAL_1, ADICIONAL_2, ADICIONAL_3, ADICIONAL_4, ADICIONAL_5, BUKRS, CEP_FINAL, CEP_INICIAL, DATA, DESCRICAO, DIA_ENTREGAFRETE, FRE_PESO_TON, FRE_PESO_TON_ESP, FRETE_GRATIS, HORA, MANDT, QUADRILATERO, ROTINA_ADICIONAL, [ROUTE], TP_SAIDA, USUARIO_SAP, VALOR, WERKS)

SELECT ADD_DIURNO, ADD_NOTURNO, ADICIONAL_1, ADICIONAL_2, ADICIONAL_3, ADICIONAL_4, ADICIONAL_5, BUKRS, CEP_FINAL, CEP_INICIAL, DATA, DESCRICAO, DIA_ENTREGAFRETE, FRE_PESO_TON, FRE_PESO_TON_ESP, FRETE_GRATIS, HORA,MANDT, QUADRILATERO, ROTINA_ADICIONAL, [ROUTE], TP_SAIDA, USUARIO_SAP, VALOR, WERKS

FROM ZCSVAT034_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE ZCSVAT034_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - ZCSVAT048_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:09:03 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO ZCSVAT048 (BAIRRO,CEP,CEP_UNICO,CIDADE,MANDT,NR_ATE,NR_DE,RUA,UF)

SELECT  BAIRRO,CEP,CEP_UNICO,CIDADE,MANDT,NR_ATE,NR_DE,RUA,UF

FROM ZCSVAT048_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE ZCSVAT048_RPL_Guarulhos WHERE  CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO' END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN  UPDATE [ZCSVAT048]

SET BAIRRO = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.BAIRRO,

CEP = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.CEP,

CEP_UNICO = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.CEP_UNICO,

CIDADE = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.CIDADE,

MANDT = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.MANDT,

NR_ATE = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.NR_ATE,

NR_DE = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.NR_DE,

RUA = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.RUA,

UF = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.UF

FROM [ZCSVAT048] INNER JOIN ZCSVAT048_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT048].[MANDT] = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT048].[CEP] = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[CEP]

AND [ZCSVAT048].[UF] = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[UF]

AND ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE ZCSVAT048_RPL_Guarulhos

FROM [ZCSVAT048] INNER JOIN ZCSVAT048_RPL_Guarulhos

ON [ZCSVAT048].[MANDT] = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZCSVAT048].[CEP] = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[CEP]

AND [ZCSVAT048].[UF] = ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[UF]

AND ZCSVAT048_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE ZCSVAT048_RPL_Guarulhos

SET CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ZCSVAT048 (BAIRRO,CEP,CEP_UNICO,CIDADE,MANDT,NR_ATE,NR_DE,RUA,UF)

SELECT BAIRRO,CEP,CEP_UNICO,CIDADE,MANDT,NR_ATE,NR_DE,RUA,UF

FROM ZCSVAT048_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE ZCSVAT048_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO' END

ELSE ROLLBACK TRAN

USE [DB_SVC_PII_WEB]

GO

  - ZTBLES0003_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_Guarulhos;

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_Guarulhos]    Script Date: 13/11/2017 15:09:08 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER PROC [dbo].[DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_Guarulhos]

AS

BEGIN TRAN

INSERT INTO ZTBLES0003 (BEZEI, BRGEW, EDATU, ENCOMENDA, ERDAT, KWMENG, MANDT, NETPR, POSNR, [ROUTE], TRANSPZONE, VBELN, VKBUR, VKORG, WERKS)

SELECT BEZEI, BRGEW, EDATU, ENCOMENDA, ERDAT, KWMENG, MANDT, NETPR, POSNR, [ROUTE], TRANSPZONE, VBELN, VKBUR, VKORG, WERKS

FROM ZTBLES0003_RPL_Guarulhos NOLOCK

WHERE CMD_FLAG = 'I'

DELETE ZTBLES0003_RPL_Guarulhos

WHERE CMD_FLAG = 'I'

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

BEGIN TRAN

UPDATE [ZTBLES0003]

SET BEZEI = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.BEZEI,

BRGEW = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.BRGEW,

EDATU = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.EDATU,

ENCOMENDA = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.ENCOMENDA,

ERDAT = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.ERDAT,

KWMENG = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.KWMENG,

MANDT = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.MANDT,

NETPR = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.NETPR,

POSNR = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.POSNR,

[ROUTE] = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[ROUTE],

TRANSPZONE = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.TRANSPZONE,

VBELN = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.VBELN,

VKBUR = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.VKBUR,

VKORG = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.VKORG,

WERKS = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.WERKS

FROM [ZTBLES0003] INNER JOIN ZTBLES0003_RPL_Guarulhos

ON [ZTBLES0003].[MANDT] = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZTBLES0003].[VBELN] = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[VBELN]

AND [ZTBLES0003].[POSNR] = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[POSNR]

AND ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

DELETE ZTBLES0003_RPL_Guarulhos FROM [ZTBLES0003] INNER JOIN ZTBLES0003_RPL_Guarulhos

ON [ZTBLES0003].[MANDT] = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[MANDT]

AND [ZTBLES0003].[VBELN] = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[VBELN]

AND [ZTBLES0003].[POSNR] = ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[POSNR]

AND ZTBLES0003_RPL_Guarulhos.[CMD_FLAG] = 'U'

UPDATE ZTBLES0003_RPL_Guarulhos SET CMD_FLAG = 'I'

INSERT INTO ZTBLES0003 (BEZEI, BRGEW, EDATU, ENCOMENDA, ERDAT, KWMENG, MANDT, NETPR, POSNR, [ROUTE],TRANSPZONE,VBELN,VKBUR,VKORG,WERKS)

SELECT BEZEI, BRGEW, EDATU, ENCOMENDA, ERDAT, KWMENG, MANDT, NETPR, POSNR, [ROUTE], TRANSPZONE, VBELN, VKBUR, VKORG, WERKS

FROM ZTBLES0003_RPL_Guarulhos NOLOCK WHERE CMD_FLAG = 'I'

TRUNCATE TABLE ZTBLES0003_RPL_Guarulhos

IF @@ERROR = 0

BEGIN COMMIT TRAN --PRINT 'COMIT SUCESSO'

END

ELSE ROLLBACK TRAN

OBS: Os Scripts acima se aplicam para as demais unidades. Caso seja necessário criar uma nova loja é importante que seja criado todas as tabelas para a nova loja mantendo a mesma estrutura e mudando apenas o nome da tabela, das triggers e dos serviços e do nome de cada arquivo.

Integração dos dados replicados

- DBA_REPLICACAO_INTEGRACAO

  - KNA1_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_KNA1_RPL_Guarulhos;

  - ADRC_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ADRC_RPL_Guarulhos;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ESTOQUE_DEP_RPL_Guarulhos;

  - KNVP_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_KNVP_RPL_Guarulhos;

  - MVKE_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_MVKE_RPL_Guarulhos;

  - PRECOS_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_PRECOS_RPL_Guarulhos;

  - PRODUTO_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_PRODUTO_RPL_Guarulhos;

  - ZCSVAT003_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ZCSVAT003_RPL_Guarulhos;

  - ZCSVAT005_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ZCSVAT005_RPL_Guarulhos;

  - ZCSVAT014_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ZCSVAT014_RPL_Guarulhos;

  - ZCSVAT034_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ZCSVAT034_RPL_Guarulhos;

  - ZCSVAT048_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ZCSVAT048_RPL_Guarulhos;

  - ZTBLES0003_RPL_Guarulhos executa DBA_SP_ZTBLES0003_RPL_Guarulhos;

OBS: Para a integração dos dados o comando de execução acima se aplica em todas unidades tornando desnecessário listar ficando a cargo do DBA acompanhar a execução dos procedimentos que é feito de forma automática .

Retorno da ordem de vendas

- DBA_RETORNO_OVS_Cod_SAP

  - Este evento é programado para ser executado automaticamente.

Objetos da carga de todos os valores do Sistema SVC da filial Anchieta

- dbo.ADRC;

- dbo.ESTOQUE_DEP;

- dbo.KNA1;

- dbo.KNVP;

- dbo.MVKE;

- dbo.PRECOS;

- dbo.PRODUTO;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_DADOS;

- dbo.SVC_OV_FORMA_DE_PAGTO;

- dbo.SVC_OV_ITEM;

- dbo.ZCSVAT003;

- dbo.ZCSVAT005;

- dbo.ZCSVAT014;

- dbo.ZCSVAT034;

- dbo.ZCSVAT048;

- dbo.ZTBLES0003_R;

Replicação Full:

- BUKRS_WERKS;

- T052;

- WERKS_VKORG;

- WRF3;

- ZCSINTT103;

- ZCSINTT800;

- ZCSINTT802;

- ZCSVAT013;

- ZCSVAT018;

- ZCSVAT033;

- ZCSVAT035;

- ZCSVAT036;

- ZCSVAT039;

- ZCSVAT041;

- ZCSVAT050;

- ZCSVAT059;

- ZCSVAT065;

- ZCSVAT070;

- Zles1009;

- Zles1015;

- ZPOSCST010;

- ZPOSCST016;

- ZTBLES0001;

- ZTBLES0002;

- ZTBSD0002;

- ZCSVAT016;

- ZCSVAT043;

- ZCSVAT057;

- ZCSVAT063;

Replicação diff

- dbo.ADRC_RPL_Anchieta;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_Anchieta;

- dbo.KNA1_RPL_Anchieta;

- dbo.KNVP_RPL_Anchieta;

- dbo.MVKE_RPL_Anchieta;

- dbo.PRECOS_RPL_Anchieta;

- dbo.PRODUTO_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_Anchieta;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_Anchieta;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_Anchieta;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL_HISTORICO;

Script de replicação das regras de negócios do Sistema SVC da filial Anchieta.

- dbo.DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_R_RPL_ Anchieta;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_ Anchieta;

Serviços que chamam as regras acima:

- DBA_REPLICACAO_DIFF;

  - KNA1_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_ Anchieta;

  - ADRC_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_ Anchieta;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_ Anchieta;

  - KNVP_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_ Anchieta;

  - MVKE_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_ Anchieta;

  - PRECOS_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_ Anchieta;

  - PRODUTO_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT003_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT005_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT014_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT034_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT048_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_ Anchieta;

  - ZTBLES0003_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_ Anchieta;

Integração dos dados replicados

- DBA_REPLICACAO_INTEGRACAO

  - KNA1_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_KNA1_RPL_ Anchieta;

  - ADRC_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ADRC_RPL_ Anchieta;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ESTOQUE_DEP_RPL_ Anchieta;

  - KNVP_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_KNVP_RPL_ Anchieta;

  - MVKE_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_MVKE_RPL_ Anchieta;

  - PRECOS_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_PRECOS_RPL_ Anchieta;

  - PRODUTO_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_PRODUTO_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT003_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ZCSVAT003_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT005_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ZCSVAT005_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT014_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ZCSVAT014_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT034_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ZCSVAT034_RPL_ Anchieta;

  - ZCSVAT048_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ZCSVAT048_RPL_ Anchieta;

  - ZTBLES0003_RPL_ Anchieta executa DBA_SP_ZTBLES0003_RPL_ Anchieta;

Retorno da ordem de vendas

- DBA_RETORNO_OVS_Cod_SAP

  - Evento programado internamente.

Objetos da carga de todos os valores do Sistema SVC da filial RIB_PRETO

- dbo.ADRC;

- dbo.ESTOQUE_DEP;

- dbo.KNA1;

- dbo.KNVP;

- dbo.MVKE;

- dbo.PRECOS;

- dbo.PRODUTO;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_DADOS;

- dbo.SVC_OV_FORMA_DE_PAGTO;

- dbo.SVC_OV_ITEM;

- dbo.ZCSVAT003;

- dbo.ZCSVAT005;

- dbo.ZCSVAT014;

- dbo.ZCSVAT034;

- dbo.ZCSVAT048;

- dbo.ZTBLES0003_R;

Replicação Full:

- BUKRS_WERKS;

- T052;

- WERKS_VKORG;

- WRF3;

- ZCSINTT103;

- ZCSINTT800;

- ZCSINTT802;

- ZCSVAT013;

- ZCSVAT018;

- ZCSVAT033;

- ZCSVAT035;

- ZCSVAT036;

- ZCSVAT039;

- ZCSVAT041;

- ZCSVAT050;

- ZCSVAT059;

- ZCSVAT065;

- ZCSVAT070;

- Zles1009;

- Zles1015;

- ZPOSCST010;

- ZPOSCST016;

- ZTBLES0001;

- ZTBLES0002;

- ZTBSD0002;

- ZCSVAT016;

- ZCSVAT043;

- ZCSVAT057;

- ZCSVAT063;

Replicação diff:

- dbo.ADRC_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.KNA1_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.KNVP_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.MVKE_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.PRECOS_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.PRODUTO_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL_HISTORICO;

Script de replicação das regras de negócios do Sistema SVC da filial RIB_PRETO

- dbo.DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_R_RPL_RIB_PRETO;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_RIB_PRETO;

Serviços que chamam as regras acima:

- DBA_REPLICACAO_DIFF;

  - KNA1_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_RIB_PRETO;

  - ADRC_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_RIB_PRETO;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_RIB_PRETO;

  - KNVP_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_RIB_PRETO;

  - MVKE_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_RIB_PRETO;

  - PRECOS_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_RIB_PRETO;

  - PRODUTO_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT003_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT005_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT014_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT034_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT048_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_RIB_PRETO;

  - ZTBLES0003_RPL_ RIB_PRETO executa DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_RIB_PRETO;

Integração dos dados replicados

- DBA_REPLICACAO_INTEGRACAO

  - KNA1_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_KNA1_RPL_RIB_PRETO;

  - ADRC_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ADRC_RPL_RIB_PRETO;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ESTOQUE_DEP_RPL_RIB_PRETO;

  - KNVP_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_KNVP_RPL_RIB_PRETO;

  - MVKE_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_MVKE_RPL_RIB_PRETO;

  - PRECOS_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_PRECOS_RPL_RIB_PRETO;

  - PRODUTO_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_PRODUTO_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT003_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ZCSVAT003_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT005_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ZCSVAT005_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT014_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ZCSVAT014_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT034_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ZCSVAT034_RPL_RIB_PRETO;

  - ZCSVAT048_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ZCSVAT048_RPL_RIB_PRETO;

  - ZTBLES0003_RPL_RIB_PRETO executa DBA_SP_ZTBLES0003_RPL_RIB_PRETO;

Objetos da carga de todos os valores do Sistema SVC da filial SJ_CAMPOS

- dbo.ADRC;

- dbo.ESTOQUE_DEP;

- dbo.KNA1;

- dbo.KNVP;

- dbo.MVKE;

- dbo.PRECOS;

- dbo.PRODUTO;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_DADOS;

- dbo.SVC_OV_FORMA_DE_PAGTO;

- dbo.SVC_OV_ITEM;

- dbo.ZCSVAT003;

- dbo.ZCSVAT005;

- dbo.ZCSVAT014;

- dbo.ZCSVAT034;

- dbo.ZCSVAT048;

- dbo.ZTBLES0003_R;

Replicação Full:

- BUKRS_WERKS;

- T052;

- WERKS_VKORG;

- WRF3;

- ZCSINTT103;

- ZCSINTT800;

- ZCSINTT802;

- ZCSVAT013;

- ZCSVAT018;

- ZCSVAT033;

- ZCSVAT035;

- ZCSVAT036;

- ZCSVAT039;

- ZCSVAT041;

- ZCSVAT050;

- ZCSVAT059;

- ZCSVAT065;

- ZCSVAT070;

- Zles1009;

- Zles1015;

- ZPOSCST010;

- ZPOSCST016;

- ZTBLES0001;

- ZTBLES0002;

- ZTBSD0002;

- ZCSVAT016;

- ZCSVAT043;

- ZCSVAT057;

- ZCSVAT063;

Replicação diff:

- dbo.ADRC_RPL_SJ_CAMPOS;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.KNA1_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.KNVP_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.MVKE_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.PRECOS_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.PRODUTO_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL_HISTORICO;

Script de replicação das regras de negócios do Sistema SVC da filial SJ_CAMPOS

- dbo.DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_R_RPL_ SJ_CAMPOS;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_ SJ_CAMPOS;

Serviços que chamam as regras acima:

- DBA_REPLICACAO_DIFF;

  - KNA1_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ADRC_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - KNVP_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_SJ_CAMPOS;

  - MVKE_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_SJ_CAMPOS;

  - PRECOS_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_SJ_CAMPOS;

  - PRODUTO_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT003_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT005_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT014_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT034_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT048_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZTBLES0003_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_ SJ_CAMPOS;

Integração dos dados replicados

- DBA_REPLICACAO_INTEGRACAO

  - KNA1_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_KNA1_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ADRC_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ADRC_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ESTOQUE_DEP_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - KNVP_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_KNVP_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - MVKE_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_MVKE_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - PRECOS_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_PRECOS_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - PRODUTO_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_PRODUTO_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT003_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ZCSVAT003_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT005_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ZCSVAT005_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT014_RPL_SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ZCSVAT014_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT034_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ZCSVAT034_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZCSVAT048_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ZCSVAT048_RPL_ SJ_CAMPOS;

  - ZTBLES0003_RPL_ SJ_CAMPOS executa DBA_SP_ZTBLES0003_RPL_ SJ_CAMPOS;

Objetos da carga de todos os valores do Sistema SVC da filial Tamboré

- dbo.ADRC;

- dbo.ESTOQUE_DEP;

- dbo.KNA1;

- dbo.KNVP;

- dbo.MVKE;

- dbo.PRECOS;

- dbo.PRODUTO;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_DADOS;

- dbo.SVC_OV_FORMA_DE_PAGTO;

- dbo.SVC_OV_ITEM;

- dbo.ZCSVAT003;

- dbo.ZCSVAT005;

- dbo.ZCSVAT014;

- dbo.ZCSVAT034;

- dbo.ZCSVAT048;

- dbo.ZTBLES0003_R;

Replicação Full:

- BUKRS_WERKS;

- T052;

- WERKS_VKORG;

- WRF3;

- ZCSINTT103;

- ZCSINTT800;

- ZCSINTT802;

- ZCSVAT013;

- ZCSVAT018;

- ZCSVAT033;

- ZCSVAT035;

- ZCSVAT036;

- ZCSVAT039;

- ZCSVAT041;

- ZCSVAT050;

- ZCSVAT059;

- ZCSVAT065;

- ZCSVAT070;

- Zles1009;

- Zles1015;

- ZPOSCST010;

- ZPOSCST016;

- ZTBLES0001;

- ZTBLES0002;

- ZTBSD0002;

- ZCSVAT016;

- ZCSVAT043;

- ZCSVAT057;

- ZCSVAT063;

Replicação diff:

- dbo.ADRC_RPL_SJ_Tambore;

- dbo.ESTOQUE_DEP_RPL_Tambore;

- dbo.KNA1_RPL_Tambore;

- dbo.KNVP_RPL_Tambore;

- dbo.MVKE_RPL_Tambore;

- dbo.PRECOS_RPL_Tambore;

- dbo.PRODUTO_RPL_Tambore;

- dbo.ZCSVAT003_RPL_Tambore;

- dbo.ZCSVAT005_RPL_Tambore;

- dbo.ZCSVAT014_RPL_Tambore;

- dbo.ZCSVAT034_RPL_Tambore;

- dbo.ZCSVAT048_RPL_Tambore;

- dbo.ZTBLES0003_R_RPL_Tambore;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL;

- dbo.SVC_OV_CLIENTE_RPL_HISTORICO;

Script de replicação das regras de negócios do Sistema SVC da filial Tamboré.

- dbo.DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_R_RPL_Tambore;

- dbo.DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_Tambore;

Serviços que chamam as regras acima:

- DBA_REPLICACAO_DIFF

  - KNA1_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_KNA1_RPL_Tambore;

  - ADRC_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_ADRC_RPL_Tambore;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_ESTOQUE_DEP_RPL_Tambore;

  - KNVP_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_KNVP_RPL_Tambore;

  - MVKE_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_MVKE_RPL_Tambore;

  - PRECOS_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_PRECOS_RPL_Tambore;

  - PRODUTO_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_PRODUTO_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT003_RPL_Tambore  executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT003_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT005_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT005_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT014_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT014_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT034_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT034_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT048_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_ZCSVAT048_RPL_Tambore;

  - ZTBLES0003_RPL_Tambore executa DBA_SP_Integracao_ZTBLES0003_RPL_Tambore;

Integração dos dados replicados

- DBA_REPLICACAO_INTEGRACAO

  - KNA1_RPL_Tambore executa DBA_SP_KNA1_RPL_Tambore;

  - ADRC_RPL_Tambore executa DBA_SP_ADRC_RPL_Tambore;

  - ESTOQUE_DEP_RPL_Tambore executa DBA_SP_ESTOQUE_DEP_RPL_Tambore;

  - KNVP_RPL_Tambore executa DBA_SP_KNVP_RPL_Tambore;

  - MVKE_RPL_Tambore executa DBA_SP_MVKE_RPL_Tambore;

  - PRECOS_RPL_Tambore executa DBA_SP_PRECOS_RPL_SJ_CAMPOS;

  - PRODUTO_RPL_Tambore executa DBA_SP_PRODUTO_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT003_RPL_Tambore executa DBA_SP_ZCSVAT003_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT005_RPL_Tambore executa DBA_SP_ZCSVAT005_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT014_RPL_Tambore executa DBA_SP_ZCSVAT014_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT034_RPL_Tambore executa DBA_SP_ZCSVAT034_RPL_Tambore;

  - ZCSVAT048_RPL_Tambore executa DBA_SP_ZCSVAT048_RPL_Tambore;

  - ZTBLES0003_RPL_Tambore executa DBA_SP_ZTBLES0003_RPL_Tambore;

Procedimentos para tratamento de erros, falhas e exceções

Verificação dos serviços SVC

- Abrir o SQL Server Management Studio;

- Clicar com o botão direito em [monitor de atividade de trabalho];

- Clicar em [exibir atividade de Trabalho];

- Aparecerá o monitor com os serviços que estão sendo executados;

- Clicar no Serviço e abrirá o histórico do serviço [visualizador do arquivo log];

- Para olhar o histórico, o DBA deverá clicar no sinal de [+] do lado esquerdo do serviço;

- Obs.: Caso o DBA não consiga interpretar o erro descrito, deverá entrar no site https://social.msdn.microsoft.com/SQLServer/

- Após interpretar o erro o DBA deverá evidenciar printando a descrição do erro e em seguida deverá enviar para o departamento responsável;

- Corrigindo o erro o sistema reinicia o serviço automaticamente, mas pode ser executado manualmente.

Caso o departamento de SAP ECC não carregue os dados no SVC

- Solicitar que o responsável de SAP carregue os dados no servidor 10.184.120.51;

- Após a confirmação dos dados carregados, aguardar 15 minutos, para que o sistema identifique, de maneira automática, as informações inseridas;

- O DBA deve informar ao departamento solicitante que a inconsistência no banco de dados foi corrigida;

- O Departamento de Aplicações WEB deve testar os dados inseridos para confirmar a correção aplicada;

- Obs.: Caso o DBA queira corrigir manualmente deverá utilizar o seguinte comando abaixo:

  - SELECT*FROM[TB_SOLICITADA] na tabela no servidor 10.184.120.51 e na mesma tabela no servidor da LOJA (Cada Loja tem seu IP);

Procedimentos de Backups

- Backup Full – Este backup deve ser executado em todas as bases do SVC, Base Master, Base Model, Base MS-DB. Este procedimento será executado no servidor 10.184.120.51 e nas lojas conforme o endereço de IP descrito no início deste documento.

- Backup Diferencial - Este backup deve ser executado em todas as bases do SVC, Base Master, Base Model, Base MS-DB. Este procedimento será executado no servidor 10.184.120.51 e nas lojas conforme o endereço de IP descrito no início deste documento.

- Backup Incremental - Este backup deve ser executado em todas as bases do SVC, Base Master, Base Model, Base MS-DB. Este procedimento será executado no servidor 10.184.120.51 e nas lojas conforme o endereço de IP descrito no início deste documento.

- Todas as atividades e procedimentos dos backups descrito acima é executado automaticamente pelo script abaixo:

USE [msdb]

GO

/****** Object:  Job [BACKUP]    Script Date: 14/11/2017 11:18:26 ******/

BEGIN TRANSACTION

DECLARE @ReturnCode INT

SELECT @ReturnCode = 0

/****** Object:  JobCategory [[Uncategorized (Local)]]]    Script Date: 14/11/2017 11:18:27 ******/

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name=N'[Uncategorized (Local)]' AND category_class=1)

BEGIN

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_category @class=N'JOB', @type=N'LOCAL', @name=N'[Uncategorized (Local)]'

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

END

DECLARE @jobId BINARY(16)

EXEC @ReturnCode =  msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'BACKUP',

@enabled=1,

@notify_level_eventlog=0,

@notify_level_email=0,

@notify_level_netsend=0,

@notify_level_page=0,

@delete_level=0,

@description=N'No description available.',

@category_name=N'[Uncategorized (Local)]',

@owner_login_name=N'DBA', @job_id = @jobId OUTPUT

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

/****** Object:  Step [DB_SVC_PII_WEB]    Script Date: 14/11/2017 11:18:27 ******/

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'DB_SVC_PII_WEB',

@step_id=1,

@cmdexec_success_code=0,

@on_success_action=3,

@on_success_step_id=0,

@on_fail_action=2,

@on_fail_step_id=0,

@retry_attempts=0,

@retry_interval=0,

@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL',

@command=N'BACKUP LOG DB_SVC_PII_WEB TO DISK= ''NUL''

DBCC SHRINKFILE (DB_SVC_PII_WEB_log, 8)

BACKUP DATABASE DB_SVC_PII_WEB

TO DISK = N''E:\DB_SVC_PII_WEB\DB_SVC_PII_WEB.BAK''

WITH INIT, COMPRESSION, FORMAT,  STATS = 5',

@database_name=N'DB_SVC_PII_WEB',

@flags=0

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

/****** Object:  Step [MASTER]    Script Date: 14/11/2017 11:18:27 ******/

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'MASTER',

@step_id=2,

@cmdexec_success_code=0,

@on_success_action=3,

@on_success_step_id=0,

@on_fail_action=2,

@on_fail_step_id=0,

@retry_attempts=0,

@retry_interval=0,

@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL',

@command=N'BACKUP DATABASE MASTER

TO DISK = N''E:\DB_SVC_PII_WEB\MASTER.BAK''

WITH INIT, COMPRESSION, FORMAT,  STATS = 5',

@database_name=N'master',

@flags=0

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

/****** Object:  Step [MSDB]    Script Date: 14/11/2017 11:18:27 ******/

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'MSDB',

@step_id=3,

@cmdexec_success_code=0,

@on_success_action=1,

@on_success_step_id=0,

@on_fail_action=2,

@on_fail_step_id=0,

@retry_attempts=0,

@retry_interval=0,

@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL',

@command=N'BACKUP DATABASE MSDB

TO DISK = N''E:\DB_SVC_PII_WEB\MSDB.BAK''

WITH INIT, COMPRESSION, FORMAT,  STATS = 5',

@database_name=N'master',

@flags=0

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id=@jobId, @name=N'Schedule1',

@enabled=1,

@freq_type=8,

@freq_interval=32,

@freq_subday_type=1,

@freq_subday_interval=0,

@freq_relative_interval=0,

@freq_recurrence_factor=1,

@active_start_date=20150720,

@active_end_date=99991231,

@active_start_time=230000,

@active_end_time=235959,

@schedule_uid=N'318d77de-41f0-447f-8cc8-70a1bb73115e'

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name = N'(local)'

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

COMMIT TRANSACTION

GOTO EndSave

QuitWithRollback:

IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION

EndSave:

GO

Como analisar os índices

A manutenção dos índices deve ser executada diariamente, pois o sistema SVC inclui registros e exclui os mesmos registros diariamente, fazendo com que os índices se fragmentem. Este serviço de reorganização dos índices é executado pelo script abaixo:

USE [msdb]

GO

/****** Object:  Job [DBA_REINDEX]    Script Date: 14/11/2017 11:22:28 ******/

BEGIN TRANSACTION

DECLARE @ReturnCode INT

SELECT @ReturnCode = 0

/****** Object:  JobCategory [[Uncategorized (Local)]]]    Script Date: 14/11/2017 11:22:28 ******/

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name=N'[Uncategorized (Local)]' AND category_class=1)

BEGIN

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_category @class=N'JOB', @type=N'LOCAL', @name=N'[Uncategorized (Local)]'

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

END

DECLARE @jobId BINARY(16)

EXEC @ReturnCode =  msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'DBA_REINDEX',

@enabled=1,

@notify_level_eventlog=0,

@notify_level_email=0,

@notify_level_netsend=0,

@notify_level_page=0,

@delete_level=0,

@description=N'No description available.',

@category_name=N'[Uncategorized (Local)]',

@owner_login_name=N'DBA', @job_id = @jobId OUTPUT

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

/****** Object:  Step [Reindex]    Script Date: 14/11/2017 11:22:29 ******/

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'Reindex',

@step_id=1,

@cmdexec_success_code=0,

@on_success_action=1,

@on_success_step_id=0,

@on_fail_action=2,

@on_fail_step_id=0,

@retry_attempts=0,

@retry_interval=0,

@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL',

@command=N'DBA_SPReindex_Manual',

@database_name=N'DB_SVC_PII_WEB',

@flags=0

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id=@jobId, @name=N'sched1',

@enabled=1,

@freq_type=8,

@freq_interval=1,

@freq_subday_type=1,

@freq_subday_interval=0,

@freq_relative_interval=0,

@freq_recurrence_factor=1,

@active_start_date=20150717,

@active_end_date=99991231,

@active_start_time=20000,

@active_end_time=235959,

@schedule_uid=N'1ab632d7-748c-45d8-9481-fd74b3c72c06'

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name = N'(local)'

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback

COMMIT TRANSACTION

GOTO EndSave

QuitWithRollback:

IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION

EndSave:

GO

Conclusão: O sistema acima documentado é executado de forma automática na sua essência sendo necessário a intervenção do profissional apenas no momento da importação e após a finalização da replicação Full. Este processo tem a duração de aproximadamente 7 dias. Após a finalização da execução da atividade de replicação Full é necessário analisar os eventos conforme descrito no início deste documento. A cada ocorrência analisada e tratada é necessário relatar o status do sistema ao grupo de SVC por e-mail as seguintes informações. Quais os erros que aconteceram, a natureza de cada erro, e qual a solução, hora e data. Lembrando que os erros de script SQL dentro do banco de dados são tratados automaticamente. Os erros ocorridos por falha humana, ou falha de infraestrutura devem ser reportados ao departamento responsável, esperar a solução e após a solução, se for urgente deve ser executado uma intervenção manual utilizando o comando SELECT ou INSERT, ou como melhor alternativa, aguardar a próxima replicação de 15 minutos para equalizar os dados nas tabelas.

Após a replicação diferencial, a cada 15 minutos, deve ser executado a análise dos eventos de serviços para verificar estes erros.